ინფორმაცია საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით

გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ

(კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი)

თბილისი

2023

ათასი ლარი

| კოდი | დასახელება | ფაქტი 2022 წლის ჩათვლით | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროგნოზი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი | პროექტის მთლიანი თანხა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 14 01 01 | 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) | 59,843.45 | 13,000.00 | 40,000.00 | 30,449.00 | 46,994.00 | 0.00 | 190,286.45 |
| 24 14 01 02 | ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD,EU-NIF,KfW) | 11,688.20 | 10,000.00 | 15,000.00 | 34,133.00 | 38,926.00 | 100.00 | 109,847.2 |
| 24 14 01 03 | 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) | 74,294.90 | 18,500.00 | 25,000.00 | 24,439.00 | 11,100.00 | 100.00 | 153,433.9 |
| 24 14 01 04 | გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,KfW) | 19,118.20 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,195.00 | 50.00 | 50.00 | 74,413.2 |
| 24 14 01 05 | კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) | 2,125.80 | 5,000.00 | 5,000.00 | 20,105.00 | 1,103.00 | 200.00 | 33,533.8 |
| 24 14 01 06 | ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) | 14,212.76 | 10,000.00 | 15,000.00 | 22,679.00 | 48,827.00 | 36,850.00 | 147,568.76 |
| 24 15 | მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება | 407,173.40 | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 425,373.4 |
| 24 19 | ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) | 196,132.50 | 15,000.00 | 5,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 306,132.5 |
| 25 02 02 01 | საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია | 2,929,125.90 | 320,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 4,649,125.9 |
| 25 02 02 07 | სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 120,866.30 | 20,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 310,866.3 |
| 25 02 02 08 | ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია | 130,934.80 | 60,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,934.8 |
| 25 02 02 09 | შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) | 95,682.20 | 25,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,182.2 |
| 25 02 02 10 | ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) | 71,024.30 | 40,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,024.3 |
| 25 02 02 11 | შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) | 81,495.70 | 15,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 191,495.7 |
| 25 02 03 01 | აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) | 450,005.00 | 70,000.00 | 95,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 640,005. |
| 25 02 03 02 | ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) | 428,120.10 | 40,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,120.1 |
| 25 02 03 03 | სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) | 730,818.30 | 50,000.00 | 150,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060,818.3 |
| 25 02 03 04 | თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) | 243,700.60 | 80,000.00 | 120,000.00 | 15,350.00 | 0.00 | 0.00 | 459,050.6 |
| 25 02 03 05 | თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) | 704,616.40 | 143,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,616.4 |
| 25 02 03 06 | თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) | 856,912.10 | 192,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,912.1 |
| 25 02 03 07 | თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) | 348,601.90 | 180,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638,601.9 |
| 25 02 03 08 | სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) | 247,895.40 | 40,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,895.4 |
| 25 02 03 09 | მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD) | 685,118.90 | 220,000.00 | 300,000.00 | 190,000.00 | 31,800.00 | 0.00 | 1,426,918.9 |
| 25 02 03 10 | თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) | 34,785.40 | 30,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,785.4 |
| 25 02 03 11 | მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB) | 15,724.90 | 25,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,724.9 |
| 25 02 03 12 | თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა | 139,528.50 | 120,000.00 | 145,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 464,528.5 |
| 25 02 03 13 | თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის საგარეჯო-ბადიაურის მონაკვეთის მშენებლობა (WB) | 11,310.00 | 30,000.00 | 110,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 271,310. |
| 25 02 03 14 | მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ხანდო-ფასანაურის შემოსავლელი და არშა-სტეფანწმინდა-გველეთის მონაკვეთების მშენებლობა | 0.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 230,000.00 | 110,000.00 | 40,000.00 | 450,000. |
| 25 03 01 | საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები | 289,581.10 | 125,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 764,581.1 |
| 25 03 02 | განახლებული რეგიონების პროგრამა | 425,608.20 | 175,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,608.2 |
| 25 03 03 | რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) | 143,378.80 | 60,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,378.8 |
| 25 03 04 | რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) | 148,988.30 | 40,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,988.3 |
| 25 03 05 01 | საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB) | 96,351.80 | 80,000.00 | 55,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 17,000.00 | 340,351.8 |
| 25 03 06 | ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD) | 16,405.00 | 3,600.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,155. |
| 25 03 07 | 2025 წლის ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მხარდამჭერი ღონისძიებები | 0.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000. |
| 25 03 08 | ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD) | 86,299.00 | 400.00 | 2,950.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 89,749. |
| 25 04 01 | ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) | 1,128,482.90 | 120,300.00 | 80,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339,782.9 |
| 25 04 02 | იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) | 8,520.30 | 47,700.00 | 80,000.00 | 100,500.00 | 66,000.00 | 80,000.00 | 382,720.3 |
| 25 04 03 | ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების გაუმჯობესება (AFD, EU) | 0.00 | 46,000.00 | 28,000.00 | 61,000.00 | 90,861.00 | 90,000.00 | 315,861. |
| 25 04 04 | ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) | 282.10 | 30,000.00 | 40,000.00 | 41,900.00 | 107,000.00 | 130,000.00 | 349,182.1 |
| 25 04 05 | რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები | 556,959.10 | 250,000.00 | 250,000.00 | 415,600.00 | 506,139.00 | 430,000.00 | 2,408,698.1 |
| 25 05 02 | ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) | 1,774.50 | 9,575.00 | 10,000.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 28,649.5 |
| 25 05 03 | მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) | 16,560.10 | 30,000.00 | 30,000.00 | 34,500.00 | 6,000.00 | 0.00 | 117,060.1 |
| 25 06 01 01 | თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) | 35,573.20 | 20,300.00 | 20,000.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 94,073.2 |
| 25 06 01 02 | ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) | 3,548.30 | 60,000.00 | 85,000.00 | 30,800.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 194,348.3 |
| 25 06 01 03 01 | შენობებში მწვანე ინვესტიციების პროექტი (EBRD) | 564.40 | 2,000.00 | 1,000.00 | 32,600.00 | 53,700.00 | 12,100.00 | 101,964.4 |
| 25 06 01 03 02 | ენერგოეფექტურობის ღია პროგრამა (საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის პროგრამა) (KfW) | 0.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 35,650.00 | 61,300.00 | 49,800.00 | 151,250. |
| 25 06 01 04 | საქართველოს მთიან რეგიონებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება (E5P, NEFCO) | 0.00 | 500.00 | 7,000.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 | 22,250. |
| 25 06 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 0.00 | 100,000.00 | 225,000.00 | 243,000.00 | 280,000.00 | 222,000.00 | 1,070,000. |
| 25 07 | ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 0.00 | 200,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | 350,000.00 | 450,000.00 | 1,400,000. |
| 26 02 03 | პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | 252,585.40 | 40,000.00 | 40,000.00 | 59,600.00 | 56,200.00 | 58,200.00 | 506,585.4 |
| 27 04 01 | სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა | 317,423.14 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 517,423.14 |
| 31 06 01 | სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა | 377,945.10 | 40,000.00 | 42,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 624,945.1 |
| 32 07 | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 1,168,958.01 | 226,185.00 | 292,455.00 | 590,000.00 | 690,000.00 | 690,000.00 | 3,657,598.01 |
| 33 06 03 02 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა | 106,644.90 | 17,300.00 | 17,300.00 | 17,300.00 | 17,300.00 | 17,300.00 | 193,144.9 |
| 56 13 01 | აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) | 17,316.20 | 6,000.00 | 5,000.00 | 13,702.60 | 13,702.60 | 9,135.00 | 64,856.4 |
| 56 13 02 01 | თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) | 34,681.52 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,543.20 | 0.00 | 0.00 | 60,224.72 |
| 56 13 03 | აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) | 21,631.48 | 35,000.00 | 20,000.00 | 69,175.00 | 20,807.00 | 7,900.00 | 174,513.48 |
| 56 13 04 01 01 | საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) | 4,768.00 | 10,500.00 | 4,500.00 | 5,523.00 | 1,877.60 | 0.00 | 27,168.6 |
| 56 13 04 01 02 | საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროექტი თანაბარი განვითარებისთვის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) | 0.00 | 10,000.00 | 17,500.00 | 40,598.60 | 15,864.60 | 5,663.30 | 89,626.5 |
| 56 13 05 | მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) | 0.00 | 34,000.00 | 11,000.00 | 75,373.00 | 32,096.00 | 11,092.00 | 163,561. |
| 56 13 08 | ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 58,860.10 | 45,439.30 | 42,006.10 | 158,305.5 |

500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 01 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 500-კილოვოლტიანი მაგისტრალის „ენგური-ზესტაფონი-ახალციხე“ (ელექტროგადამცემი ხაზი „იმერეთი“ და ელექტროგადამცემი ხაზი „ზეკარი“) რეზერვირება; სიმძლავრის ხუდონი-ენგურის კვანძიდან თურქეთისა და საქართველოს აღმოსავლეთი რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) გატანის უსაფრთხოება; ჰესების სიმძლავრის რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ გატანა: ნენსკრაჰესის, ენგურისა და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების, ნამახვანის კასკადისა და ხელედულაჰესის სიმძლავრის ქსელში გამოტანა, მომხმარებლებისკენ ტრანზიტი (თბილისი-რუსთავის კვანძი) და ექსპორტი (სომხეთისა და თურქეთისკენ); საქართველოსა და თურქეთს შორის სიმძლავრის გაცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდის ხელშეწყობა; ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე-ბორჩხა“ რეზერვირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2024 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილია სამშენებლო სამუშაოები; დეტალური ინფორმაცია 500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხე" მშენებლობა, ხაზის სიგრძე - 160 კილომეტრი; 500კვ ქვესადგური „ახალციხის" გაფართოება (500 კვ-იან ხაზის მისაერთებლად), 400 კვ ეგხ-ის „ახალციხე-თორთუმის" მშენებლობა, ხაზის სიგრძე საზღვრამდე - 30 კილომეტრი; 500 კვ ქვესადგური „ახალციხის" გაფართოება 400 კვ ეგხ „ახალიციხე-თორთუმის" მისაერთებლად და უჯრედის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დასრულებული 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობა, ჩატარებულია ტესტირება და მიღებულია ექსპლუატაციაში. ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD,EU-NIF,KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 01 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი მესტიის მუნიციპალიტეტის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლების ხელშეწყობა; მდინარე ნენსკრას შენაკადების, ნენსკრაჰესის, ნამახვანის კასკადის სიმძლავრის გამოტანა; ლაჯანურის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2024 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილია 500 კვ ხაზის სამშენებლო სამუშაოს დაწყება; დეტალური ინფორმაცია 110 კვ ორჯაჭვა „ნენსკრა-მესტია" ელექგროგადამცემი ხაზის მშენებლობა, 500/220 /110 კვ ქვესადგური „ნენსკრას" მშენებლიბა, 500კვ ეგხ-ის „კავკასიონი"-ს შეჭრა ქვესადგურ „ნენსკრაში"; 500 კვ ერთჯაჭვა „ლაჯანური - წყალტუბო“ ელექგროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; 220 კვ. ორჯაჭვა „წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური“ ელექგროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; 220 კვ ქვესადგური „წყალტუბოს“ გაფართოება; 220 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის მშენებლობა ლაჯანურის ქვესადგურიდან ლაჯანურის ჰესამდე. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების:,,ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი-ტვიში" დასრულებული მშენებლობა; 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 01 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 500-კილოვოლტიანი მაგისტრალის „ენგური-ზესტაფონი-ახალციხე“ (ელექტროგადამცემი ხაზი „იმერეთი“ და ელექტროგადამცემი ხაზი „ზეკარი“) რეზერვირება; სიმძლავრის ხუდონი-ენგურის კვანძიდან თურქეთისა და საქართველოს აღმოსავლეთი რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) გატანის უსაფრთხოება; ჰესების სიმძლავრის რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ გატანა: ნენსკრაჰესის, ენგურისა და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების, ნამახვანის კასკადისა და ხელედულაჰესის სიმძლავრის ქსელში გამოტანა, მომხმარებლებისკენ ტრანზიტი (თბილისი-რუსთავის კვანძი) და ექსპორტი (სომხეთისა და თურქეთისკენ); საქართველოსა და თურქეთს შორის სიმძლავრის გაცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდის ხელშეწყობა; ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე-ბორჩხა“ რეზერვირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2024 წელს დაგეგმილია 500 კვ ეგხ "ჯვარი-წყალტუბოს" სამშენებლო სამუშაოები; დეტალური ინფორმაცია 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბოს" მშენებლობა (სიგრძე -77 კმ); 500კვ ქვესადგური „წყალტუბოს" მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა; 500კვ ქვესადგური „წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა. გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 01 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; გურიის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლების ხელშეწყობა; მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლების ხელშეწყობა; ბათუმის კვების საიმედოობის ამაღლების ხელშეწყობა; ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები, დასრულების ფაზაში იქნება 220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი". დეტალური ინფორმაცია 220კვ ეგხ „პალიასტომის" ორჯაჭვა ეგხ-ის შეჭრა ქს-ში „ოზურგეთი" (სიგრძე - 2 კმ); 110კვ ე.გ.ხაზის მშენებლობა „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" (სიგრძე - 30 კმ); 220/110კვ ქვესადგური „ოზურგეთის" მშენებლობა (სიმძლავრე - 250 მვა). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 110 კვ ელექტროგადმცემი ხაზის „ოზურგეთი - ზოტიჰესი" დასრულებული მშენებლობა; ახალი ქვესადგური „ოზურგეთის" დასრულებული მშენებლობა. კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 01 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზი „ჟინვალი-თელავი-გურჯაანი“; ქვესადგურები: 220/110 გურჯაანის რეაბილიტაცია, 220/110 თელავის მშენებლობა, 220/110 ჟინვალის მშენებლობა; კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; კახეთის რეგიონისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის კვების საიმედოობის ამაღლების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაფორმდება სამშენებლო კონტრაქტი 110 კვ სტორიჰესი-თელავის“ მშენებლობაზე; დეტალური ინფორმაცია 110 კვ ეგხ ,,ახმეტა-თელავის“ გაორჯაჭვიანება; 110 კვ ეგხ თელავი-წინანდალი გაორჯაჭვიანება, 110 კვ ეგხ ,,წინანდალი-მუკუზანის“ გაორჯაჭვიანება, 110 კვ ეგხ ,,მუკუზანი-გურჯაანის“ გაორჯაჭვიანება (220 კვ-ის გაბარიტებში); ქვესადგურების რეკონსტრუცია: თელავი, გურჯაანი, ახმეტა, წინანდალი; ქ/ს თელავის გაფართოება 220 კვ ფრთით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რაებილიტირებული ელექტროგადამცემი ქსელი და შესაბამისი ინფრასტრქეტურა; ელექტროსისტემის ქსელში ინტეგრირებული კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესები; კახეთის და დუშეთის რეგიონის გაუმჯობესებული ელეტქრომომარაგება. ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 01 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში; 220 კვ ორჯაჭვა ეგხ „ხელედულა-ლაჯანური-ონი"; „ხელედულა-ლაჯანური-ონი"-ს მშენებლობა, 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურის მშენებლობა; ცხენისწყლის კასკადის ჰესებისა და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2024 წელს დაგეგმილია 220/110 კვ ლაჯანურის მშენებლობა და სამშენებლო ხელშეკრულების ხელმოწერა 220 კვ ორჯაჭვა "ხელედულა-ლაჯანური-ონი"-ზე; დეტალური ინფორმაცია "ხელედულა-ლაჯანური-ონი"-ს მშენებლობა, მიმდინარეობს 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში. ახალი ორჯაჭვა 220 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზი „ხელედულა-ლაჯანური- ონი". მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება პროექტის პროგრამული კოდი 24 15 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 15 - მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გაზისა და ელექტროენერგიის არმქონე სოფლების გაზიფიცირება და ელექტრიფიცირება; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათ შორის, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივ ანაზღაურება; ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზების მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების გათბობით უზრუნველყოფა ზამთრის პერიოდში. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2023 წელს ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 1 231 911 (1 213 882+18 029) აბონენტი; 2024 წელს ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 1 243 248 (1 231 911 + 11 337) აბონენტი. 2025 წელს ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 1 253 322 (1 243 248 + 10 074) აბონენტი დეტალური ინფორმაცია „საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების ხელშეწყობისთვის 2019 – 2021 წლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის №791 განკარგულებით და „საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების ხელშეწყობისთვის 2022 – 2024 წლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 29 ოქტომბრის №2120 განკარგულებით მიმდინარეობს საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით მიმდინარეობს გაზიფიცირება; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კერძოდ, გორის, საჩხერისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტების სოფლებში: ზემოარცევი, ახმაჯი, ქარძმანი, სინაგური და თედელეთი აბონენტებისაგან მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის ანაზღაურება; ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით, ბუნენბრივი აირის აბონენტებად დარეგისტრირებულ თითეულ ოჯახზე მიიმარტება ვაუჩერი 200 ლარის ოდენობით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული საყოფაცხოვრებო 1.3 მლნ აბონენტი. ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 24 19 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 19 - ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის დასრულება საშუალოვადიანი პროგრამის მიხედვით: ენგურის კაშხლის სტრუქტურული სტაბილურობისა და სეისმური მდგრადობის ამაღლებისთვის ღონისძიებების გატარება და მონიტორინგის ინსტრუმენტის განახლება, სადაწნეო გვირაბზე ფილტრაციული და დაწნევის კარგვების შემცირება, ჰესის ექსპლუატაციის საიმედოობის ამაღლება; მორალურად და ფიზიკურად გაცვეთილი მოწყობილობების შეცვლა; ენგურის კაშხლის მისადგომი და საექსპლუატაციო გზების რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სერიოზული დაზიანებების პრევენცია გვირაბზე და ელენერგიის გამომუშავების გაზრდა. ენგურის კაშხლის სტრუქტურული სტაბილურობისა და სეისმური მდგრადობის ამაღლება და მონიტორინგის განახლებული ინსტრუმენტი. აღმოიფხვრება ფილტრაციული წყლების გაზრდილი მოდინება, შემცირდება ელენერგიის ხარჯი ტუმბოების მუშაობაზე. დეტალური ინფორმაცია კაშხლის ფუძისა და ფერდებთან მიერთების ბურღვა-ცემენტაციის განხორციელება; მონიტორინგის ინსტრუმენტაციის განახლება; სადაწნეო გვირაბზე ფილტრაციული და დაწნევის კარგვები განპირობებულია გვირაბის ძირის დაზიანებებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე საჭიროა გვირაბის ძირი მთლიანად უნდა ამოიჭრას და ჩაეკეროს ახალი რკინა-ბეტონის კონსტრუქცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ჰესის ექსპლუატაციის საიმედოობის ამაღლება. საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და სახიდე გადასასვლელების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული საერთაშორისო, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და სახიდე გადასასვლელები, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. დეტალური ინფორმაცია საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად, შეკეთებული და რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და სახიდე გადასასვლელები, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი საავტომობილო გზები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი საავტომობილო გზები და სახიდე გადასასვლელები. გაუმჯობესებული მგზავრთა უსაფრთხოება, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება. ავტოტრანსპორტით გაზრდილი გადაადგილების სიჩქარე, შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების მიზნით, ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებები. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად, გამაგრებული ზღვის ნაპირები, მდინარეების კალაპოტები და ნაპირები. დეტალური ინფორმაცია პრევენციული ღონისძიებები განხორციელდება ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების კუთხით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დაცული საავტომობილო გზები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლები და სხვა ნაგებობები, რომლებიც მდებარეობენ ზღვასთან და მდინარეებთან. ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზა. დეტალური ინფორმაცია კურორტ აბასთუმნიდან უმოკლესი საავტომობილო გზა გადის, ბორჯომ-ხარაგაულის ტყე-პარკის გავლით, კურორტ საირმისკენ, რომელიც იმერეთის რეგიონს აკავშირებს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონთან. ბაღდათის და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში გამავალი საავტომობილო გზის (ბაღდათი-აბასთუმანი) სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებით დაკავშირებული იქნება იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის და აჭარის რეგიონები. შესაბამისად შემცირდება გადაადგილების დრო და ხარჯები, მოიმატებს ტურისტული ნაკადი, რის შედეგადაც განვითარდება ტურისტული და საკურორტო ინფრასტრუქტურა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ბაღდათი-საირმე-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის 74.2 კმ-იანი მონაკვეთი. გაუმჯობესებული ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები, ამაღლებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა. შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აღდგენილი შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ცალკეული მონაკვეთები (რაჭის რეგიონში კლიმატის ცვლილების შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზები). დეტალური ინფორმაცია შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის 148 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზებზე გაუმჯობესებული ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები. ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის კმ81-კმ110 ხულო-გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთის და კმ111-კმ129 გოდერძის უღელტეხილი-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის კმ81-კმ110 ხულო-გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთი და კმ111-კმ129 გოდერძის უღელტეხილი-ზარზმის მონაკვეთი. დეტალური ინფორმაცია შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის კმ81-კმ110 ხულო-გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთის და კმ111-კმ129 გოდერძის უღელტეხილი-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია. ერთმანეთთან დაკავშირებული სამცხე-ჯავახეთისა და აჭარის რეგიონები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის 47.1 კმ-იანი მონაკვეთი. გაუმჯობესებული ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები, ამაღლებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა. შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 11 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციით, შესაძლებელი იქნება (საჭიროების შემთხვევაში) რიკოთის უღელტეხილის ავტომაგისტრალის მონაკვეთის ალტერნატიული საავტომობილო გზად გამოყენება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის 51 კმ-იანი მონაკვეთი, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. გაუმჯობესებული ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირებული მგზავრობის დრო და სატრანსპორტო დანახარჯები, ამაღლებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ126-კმ140 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საავტომობილო გზაზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 14 კმ-იანი საავტომობილო გზა, რომელიც მოიცავს 11 სახიდე გადასასვლელს და 5 გვირაბს. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეკონსტრუირებული-აშენებული 14 კმ-იანი საავტომობილო გზით, გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირდება მგზავრობის დრო და ა.შ. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქალაქ ბათუმის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებული ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზა. დაწყებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია ახალი 14 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა, რომელიც მოიცავს 20 სახიდე გადასასვლელს და 5 გვირაბს. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული ახალი 14 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზით, გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირდება მგზავრობის დრო და ა.შ. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ბათუმის საკურორტო ზონას. სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ51 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოდერნიზებული-აშენებული 6 კმ საავტომობილო გზა და 3 სახიდე გადასასვლელი. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები და ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია 51 კმ საავტომობილო გზის და 41 სახიდე გადასასვლელის მოდერნიზაცია-მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოდერნიზებული-აშენებული 51 კმ საავტომობილო გზით და 41 სახიდე გადასასვლელით, გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირდება მგზავრობის დრო და ა.შ. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ140-კმ151 ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საავტომობილო გზის მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია 11 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, რომელიც მოიცავს 17 სახიდე გადასასვლელს და 3 გვირაბს. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეკონსტრუირებული-აშენებული 11 კმ-იანი საავტომობილო გზით, გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირდება მგზავრობის დრო და ა.შ. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ151-კმ163 ხევი-უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მიმდინარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია 12 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, რომელიც მოიცავს 36 სახიდე გადასასვლელს და 20 გვირაბს. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეკონსტრუირებული-აშენებული 12 კმ-იანი საავტომობილო გზით, გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირდება მგზავრობის დრო და ა.შ. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ163-კმ176 უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მიმდინარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია 13 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, რომელიც მოიცავს 27 სახიდე გადასასვლელს და 18 გვირაბს. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეკონსტრუირებული-აშენებული 13 კმ-იანი საავტომობილო გზით, გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირდება მგზავრობის დრო და ა.შ. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ176-კმ190 შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეკონსტრუირებული-აშენებული თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ176-კმ190 შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთი. დეტალური ინფორმაცია 14 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, რომელიც მოიცავს 17 სახიდე გადასასვლელს და 10 გვირაბს. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეკონსტრუირებული-აშენებული 14 კმ-იანი საავტომობილო გზით, გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირდება მგზავრობის დრო და ა.შ. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებული სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთი. დეტალური ინფორმაცია სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის 14 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული 14 კმ-იანი საავტომობილო გზით, გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირდება მგზავრობის დრო და ა.შ. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საავტომობილო გზის მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. აშენებული 9 კმ-იანი გვირაბი. დეტალური ინფორმაცია მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე 13.7 კმ-იანი საავტომობილო გზის (საავტომობილო გზა მოიცავს 5 სახიდე გადასასვლელს და 4 გვირაბს) და 9 კმ-იანი გვირაბის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული 13.7 კმ-იანი საავტომობილო გზით და 9 კმ-იანი გვირაბით, გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირდება მგზავრობის დრო და ა.შ. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებული თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთი. დეტალური ინფორმაცია თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის 16 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული 16 კმ-იანი საავტომობილო გზით, გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირდება მგზავრობის დრო და ა.შ. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 11 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქალაქ ფოთში მდინარე რიონზე ახალი სახიდე გადასასვლელის და მისასვლელი საავტომობილო გზის მშენებლობა, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ახალ სახიდე გადასასვლელის და მისასვლელი საავტომობილო გზის მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია ქალაქ ფოთში მდინარე რიონზე ახალი 500 მ-იანი სახიდე გადასასვლელის და 2 კმ-იანი მისასვლელი საავტომობილო გზის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული ახალი 500 მ-იანი სახიდე გადასასვლელით და 2 კმ-იანი მისასვლელი საავტომობილო გზით, გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირდება მგზავრობის დრო და ა.შ. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 12 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, დასრულებული პროცედურები. საავტომობილო გზის მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს 30 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული 30 კმ-იანი საავტომობილო გზით, გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირდება მგზავრობის დრო და ა.შ. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის საგარეჯო-ბადიაურის მონაკვეთის მშენებლობა (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 13 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის საგარეჯო-ბადიაურის მონაკვეთის მშენებლობა, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით.. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, დასრულებული პროცედურები. საავტომობილო გზის მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის საგარეჯო-ბადიაურის 17 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული 17 კმ-იანი საავტომობილო გზით, გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირდება მგზავრობის დრო და ა.შ. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ხანდო-ფასანაურის შემოსავლელი და არშა-სტეფანწმინდა-გველეთის მონაკვეთების მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 14 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ხანდო-ფასანაურის შემოსავლელი და არშა-სტეფანწმინდა-გველეთის მონაკვეთების მშენებლობა, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, დაწყებული პროცედურები. დაწყებული საავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ხანდო-ფასანაურის შემოსავლელი და არშა-სტეფანწმინდა-გველეთის 20 კმ-იანი საავტომობილო გზის მონაკვეთების მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული 20 კმ-იანი საავტომობილო გზით, გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, შემცირდება მგზავრობის დრო და ა.შ. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრულველყოფა. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა. სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, კულტურული, სპორტული და სხვა დანიშნულების) ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. გენდერულად მგრძნობიარე და გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მესტიის მუნიციპალიტეტის ბეჩოს თემის სოფელ მაზერში (50 ბავშვზე გათვლილი), მულახის თემის სოფელ ჭოლაში (50 ბავშვზე გათვლილი) და დაბა მესტიის N2 საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე (50 ბავშვზე გათვლილი) აშენებული საბავშვო ბაღები. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არხილოსკალოში აშენებული სპორტული კომპლექსი. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, რეაბილიტირებული სოფლები ჟოშხა-გენდუშის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა (საერთო სიგრძით - 4.9 კმ). ქ. ოზურგეთში რეაბილიტირებული მ.კოსტავას ქუჩის 1.5 კმ-იანი საავტომობილო გზა. ადიგენის მუნიციპალიტეტში, დაბა აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული სასადილო შენობა. ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვირიში რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის 5.3 კმ-იანი საავტომობილო გზა. ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუბში რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის 3.7 კმ-იანი საავტომობილო გზა. ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაშსა და სოფელ თაბორში რეაბილიტირებული მისასვლელი 8.2 კმ საავტომობილო გზა. მცხეთის მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული ზედაზნის მონასტერთან მისასვლელი 4 კმ-იანი საავტომობილო გზა. ქ. ზუგდიდში, აშენებული საფეხბურთო სტადიონი (უეფას მესამე კატეგორიის დონე) და სათადარიგო სტადიონი. დუშეთის მუნიციპალიტეტში, როშკა-არხოტის უღელტეხილი-სოფელ ამღას 15 კმ-იანი საავტომობილო გზის (მონაკვეთი - კმ 11+000 - კმ 26+183) და სოფლების ახიელი-ჭიმღას დამაკავშირებელი 2 კმ-იანი საავტომობილო გზის (მონაკვეთი - კმ 0+000 - კმ 2+164) მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. მესტიის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის განყოფილების ახალი შენობის მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. ქ. თბილისში, საქართველოს პროკურატურის დაქვემდებარებაში შემავალი სტრუქტურული დანაყოფებისათვის ახალი ადმინისტრაციული შენობის მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა აბასთუმანში რეკრეაციული ტყე-პარკის სახანძრო უსაფრთხოებისათვის წყალსაცავის და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის მიმდინარე სამუშაოები. სხვადასხვა ობიექტებზე დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. მიმდინარე და დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა. სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, კულტურული, სპორტული და სხვა დანიშნულების) ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. გენდერულად მგრძნობიარე და გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა. ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა და გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები. განახლებული რეგიონების პროგრამა პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი 63 მუნიციპალიტეტში სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების რეაბილიტაცია და განახლება, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. მუნიციპალიტეტებში რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობები და დასასვენებელი პარკები-სკვერები. მოწყობილი ახალი ტურისტული სივრცეები. მიმდინარე სარეაბილიტაციო და ურბანული განახლების სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია 63 მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის შენობა-ნაგებობების, დასასვენებელი პარკების და სკვერების რეაბილიტაცია, ცენტრალური უბნების ურბანული განახლება და ა.შ. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული და რეაბილიტირებული სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტები. ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა და გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. გაუმჯობესებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური გარემო. რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ურბანული, კომუნალური და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაცია და კერძო სექტორის ხელშეწყობა. მოცემული რეგიონების ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი: რეაბილიტირებული ბაკურიანის რეკრეაციული პარკი; ბაკურიანში აშენებული ცენტრალური სატრანსპორტო ჰაბი; ადიგენის მუნიციპალიტეტში, რეაბილიტირებული აბასთუმნის მწვანე და ლურჯი კორიდორი; ადიგენის მუნიციპალიტეტში, დაბა აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში დამონტაჟებული ტელესკოპი და გუმბათი; ბორჯომის მუზეუმისათვის შეძენილი ინვენტარი და სხვადასხვა აღჭურვილობები; მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები; დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი: ურბანულად განახლებული ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩები (ფაზა 3); მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის შეძენილი ინვენტარი და სხვადასხვა აღჭურვილობები; ქ. თბილისის ეროვნულ პარკში მოწყობილი საფეხმავლო ბილიკების ქსელი და ვიზიტორთა ცენტრი; ყაზბეგის, ფშავ-ხევსურეთის და თუშეთის დაცული ლანდშაფტების დაკავშირებისთვის მოწყობილი მდგრადი ვიზიტორთა ბილიკები და მთის ქოხები; დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი: ზარზმის სამონასტრო კომპლექსის რესტავრაცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ბაკურიანის რეკრეაციული პარკის რეაბილიტაცია; ბაკურიანის საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია; ბაკურიანში ცენტრალური სატრანსპორტო ჰაბის მშენებლობა; ადიგენის მუნიციპალიტეტში, აბასთუმნის მწვანე და ლურჯი კორიდორის რეაბილიტაცია; ადიგენის მუნიციპალიტეტში, დაბა აბასთუმანის რეკრეაციული პარკის "როშა"-ს რეაბილიტაცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ადიგენის მუნიციპალიტეტში, დაბა აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიისთვის ტელესკოპის და გუმბათის მიწოდება და მონტაჟი; დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი: ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება; მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ინვენტარის და სხვადასხვა აღჭურვილობების შეძენა; დაბა სტეფანწმინდაში, ალ. ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაცია (ფაზა 2); ქ. თბილისის ეროვნული პარკის რეაბილიტაცია; მდგრადი ვიზიტორთა ბილიკების და მთის ქოხების განვითარება და ყაზბეგის, ფშავ-ხევსურეთის და თუშეთის დაცული ლანდშაფტების დაკავშირება; დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება; ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა. გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები. განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა და გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი რეგიონალური და მუნიციპალური საავტომობილო გზების, წყალმომარაგების სისტემების და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, რეაბილიტირებული 5 სოფლის (ნორიო, ვაზიანი, ახალსამგორი, მარტყოფი, ახალსოფელი) წყალმომარაგების სისტემა (ფაზა III). დმანისის მუნიციპალიტეტში, რეაბილიტირებული ქ. დმანისისა და 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემა (ფაზა I). თიანეთის მუნიციპალიტეტში, რეაბილიტირებული სოფლების (ჭურჭელაურები, მამადაანები, ლიშო, ბოდახევა, თეთრაულები, ქვემო არტანი და ზემო არტანი) დამაკავშირებელი 9.1 კმ-იანი საავტომობილო გზა. დმანისის მუნიციპალიტეტში, აშენებული წყლის მაგისტრალური მილსადენი და სათავე ნაგებობები. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ბოდბეში რეაბილიტირებული საუბნო საავტომობილო გზები (საერთო სიგრძით - 9.2 კმ). ადიგენის მუნიციპალიტეტში, რეაბილიტირებული სოფლების (ციხისუბანი, ზედუბანი, ღორთუბანი, აფიეთი) დამაკავშირებელი 4.4 კმ-იანი საავტომობილო გზა. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია ქვეყნის მასშტაბით არსებული ამორტიზირებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (წყალმომარაგება, წყალარინება, საავტომობილო გზები, შენობა-ნაგებობები და სხვა.) და ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაზრდა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა. გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები. განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა და გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 05 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს რეგიონების ურბანული განვითარება და ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერება, კერძოდ: ტურიზმის, კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის კონსერვაციის, საგანმანათლებლო და სპორტული ინფრასტრუქტურის, ადგილობრივი ეკონომიკისა და აგრობიზნესის განვითარების გზით. ასევე, გენდერულად მგრძნობიარე და ინკლუზიური ინფრასტრუქტურის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველ ანაგში (75 ბავშვზე გათვლილი) და სოფელ ქვემო ბოდბეში (75 ბავშვზე გათვლილი), ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში (75 ბავშვზე გათვლილი), ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში (100 ბავშვზე გათვლილი), ქ. სენაკში (100 ბავშვზე გათვლილი) აშენებული საბავშვო ბაღები. ქ. ახალციხეში და ქ. ზუგდიდში აშენებული გენდერულად მგრძნობიარე და პასუხისმგებლიანი სპორტული კომპლექსები. ქ. ზუგდიდში აშენებული ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრი, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკა და მუზეუმი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, რეაბილიტირებული სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილი. დაწყებული და მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია საქართველოს რეგიონების ურბანული განვითარება და ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერება, კერძოდ: ტურიზმის, კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის კონსერვაციის, საგანმანათლებლო და სპორტული ინფრასტრუქტურის, ადგილობრივი ეკონომიკისა და აგრობიზნესის განვითარების გზით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცული კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობა, გაძლიერებული და უფრო კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი ეკონომიკა და აგრობიზნესი. ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი დაბა ბაკურიანში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განხორციელებული სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურებები. დეტალური ინფორმაცია დაბა ბაკურიანში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესება, სამგზავრო ავტობუსების და სპეცტექნიკის შეძენის გზით, კერძოდ: სამგზავრო ავტობუსი - 10 ერთეული, ბორბლიანი ექსკავატორ-დამტვირთველი - 1 ერთეული, ფრონტალური დამტვირთველი - 2 ერთეული, ბორბლიანი დამტვირთველი (მინი ლოადერი) - 2 ერთეული, თოვლის სატკეპნი მანქანა სათხილამურო ტრასებისთვის - 2 ერთეული, უნივერსალური მრავალფუნქციური სატვირთო ავტომობილი - 3 ერთეული, სპეც. მანქანა მსუბუქი ავტომობილების გადასაყვანად (ევაკუატორი) - 2 ერთეული, თვითმცლელი - 3 ერთეული, ბაგის ტიპის კვადროციკლი შესაბამისი აღჭურვილობით - 1 ერთეული, ნაგავშემკრები მანქანა - 1 ერთეული. ასევე, დაბა ბაკურიანისთვის დამატებით შეძენილ იქნება შემდეგი სახის სპეცტექნიკა: გრეიდერი - 1 ერთეული, ნაგავმზიდი - 2 ერთეული, ტელესკოპური ამწე-კალათიანი მანქანა - 1 ერთეული, ავტომანქანა (პიკაპი) - 5 ერთეული, თვითმცლელი - 1 ერთეული. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დაბა ბაკურიანში გაუმჯობესებული მომსახურების ხარისხი, უსაფრთხოების ზომები და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური გარემო. 2025 წლის ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მხარდამჭერი ღონისძიებები პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი ბაკურიანში დაგეგმილი 2025 წლის ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქ. თბილისის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში აშენებული საციგურაო მოედნები, ბიატლონის ტრასა და ტრამპლინები. დაწყებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია ბაკურიანში დაგეგმილი 2025 წლის ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა. ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა და გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის მუშაობის სრულყოფა, კერძოდ: საგზაო ინფრასტრუქტურის, საგზაო მოძრაობის მართვისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის გზით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მიმდინარე სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურებები. დეტალური ინფორმაცია ქუთაისის, ფოთის, ზუგდიდის, გორის, რუსთავის და თელავის მუნიციპალიტეტებისთვის 175 ერთეული სამგზავრო ავტობუსის (8.5 მეტრიანი 117 ერთეული სამგზავრო ავტობუსი და 10 მეტრიანი 58 ერთეული სამგზავრო ავტობუსი) შეძენა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტებში განვითარებული ურბანული ტრანსპორტი. ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში და სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობა, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა გუდაურში აშენებული წყალარინების 4 გამწმენდი ნაგებობა. მარნეულის მუნიციპალიტეტში აშენებული წყალარინების 1 გამწმენდი ნაგებობა. ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტში, წყალარინების სისტემის და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. მარნეულის მუნიციპალიტეტში, წყალმომარაგების ქსელის და წყალარინების ქსელის მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. მიმდინარე სხვა სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობა, კერძოდ: დაბა ურეკში წყალმომარგების და წყალარინების სისტემების მოწყობა, წყალმომარაგების და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა (დასრულდა 2019 წ.). ქ. ფოთში წყალმომარგების და წყალარინების სისტემების მოწყობა, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. ჯვარში წყალმომარგების სისტემის მოწყობა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში წყალმომარგების სისტემის მოწყობა და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. მარნეულის მუნიციპალიტეტში წყალმომარგების და წყალარინების სისტემების მოწყობა, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში (გუდაური) წყალმომარგების და წყალარინების სისტემების მოწყობა, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. ქ. ქუთაისში წყალმომარგების სისტემის მოწყობა. ჭიათურის მუნიციპალიტეტში წყალმომარგების სისტემის მოწყობა. სოფელ ანაკლიაში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. მესტიის მუნიციპალიტეტში წყალმომარგების და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა. აბაშის მუნიციპალიტეტში გადამცემი ხაზის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული წყალმომარაგების (გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და სხვა) და წყალარინების სისტემები, სოციალური პირობები. შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე. იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი იმერეთის (სამტრედია, ბაღდათი, ვანი) რეგიონისთვის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისთვის წყალმომარაგება-წყალარინების მიმართულებით შესყიდული საკონსულტაციო მომსახურება, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის განხორციელების მიზნით. წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემებისა რეაბილიტაცია-მოწყობა, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაწყებული წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია სამტრედიაში, ბაღდათში, ვანში და ყაზბეგში რეაბილიტირებული-მოწყობილი წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები და აშენებული 4 წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული წყალმომარაგების (გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და სხვა) და წყალარინების სისტემები, სოციალური პირობები. შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე. ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების გაუმჯობესება (AFD, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქალაქ ხაშურში და მიმდებარე დასახლებებში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობა, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი წყალმომარაგების ქსელის, წყალარინების ქსელის და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია-მოწყობა, კერძოდ: 200 კმ-მდე წყალმომარაგების ქსელის და 45 კმ წყალარინების ქსელის მოწყობა, არსებული 2 სათავე ნაგებობის და მასთან დაკავშირებული სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია, რეზერვუარების მშენებლობა, ძველი წყალარინების სისტემის გამწმენდი ნაგებობის დემონტაჟი და ახლის აშენება და ა.შ. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული წყალმომარაგების (გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და სხვა) და წყალარინების სისტემები, სოციალური პირობები. შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე. ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქალაქ ქუთაისში წყალარინების სისტემის მოწყობა და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაწყებული წყალარინების სისტემის მოწყობის და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია 116 კმ სიგრძის მაგისტრალური წყალარინების ქსელის, 25 კმ სიგრძის კოლექტორისა და 19 სატუმბი სადგურის მოწყობა. ასევე, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (წარმადობით - 20 000 კმ3 დღე/ღამეში). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქალაქ ქუთაისში მოწყობილი წყალარინების სისტემა და აშენებული წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. გაუმჯობესებული წყალარინების სისტემა, სოციალური პირობები და შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე. რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში და სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობა, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. მუნიციპალიტეტებში აბონენტთა გამრიცხველიანება, დანაკარგების შემცირება და გარემოსდაცვითი სტანდარტების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქ. სამტრედიაში აშენებული წყალმომარაგების სათავე ნაგებობა. ქ. ქუთაისში რეაბილიტირებული წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელები. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკისთვის მოწყობილი სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილები. ქ. მარტვილში აშენებული წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. ქ. ახალციხის ცენტრალურ უბნებში და მიმდებარე სოფლებში რეაბილიტირებული წყალმომარაგების სისტემები და „აბის“ დასახლებაში მოწყობილი წყალარინების სისტემა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ვეჯინი, კოლაგი) რეაბილიტირებული-მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ჯიმითი, ნანიანი) რეაბილიტირებული-მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (არაშენდა, დარჩეთი, ქოდალო) რეაბილიტირებული-მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (კაჭრეთი, ზემო კაჭრეთი) რეაბილიტირებული-მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემები. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ნინოწმინდა, წყაროსთავი) რეაბილიტირებული-მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემები. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ხორნაბუჯი და სამრეკლო) რეაბილიტირებული-მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემები. ქ. დედოფლისწყაროში (ქუჩები - თბილისი, ნინოშვილი, გამარჯვება, ბარათაშვილი, მარჯანიშვილი) აშენებული წყალარინების კოლექტორის ნაგებობა. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არბოშიკისათვის მოწყობილი სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილები. ქ. ყვარელში აშენებული წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა და სერვის-ცენტრის შენობა. ქ. თელავში (ქუჩები - ოსტროვსკი, ყვარელი) რეაბილიტირებული წყალარინების ქსელები. ქ. ონში რეაბილიტირებული წყალმომარაგების სისტემა. ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამში რეაბილიტირებული წყალმომარაგების სისტემა (II ეტაპი). დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გაღმა ახატანში რეაბილიტირებული-მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემა. მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემა. მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქსოვრისისათვის მოწყობილი სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილები. მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქსნისათვის მოწყობილი სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილები. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქ. ვალეში რეაბილიტირებული წყალმომარაგების სისტემა (II ფაზა). ქ. ტყიბულში რეაბილიტირებული წყალმომარაგების სისტემა და აშენებული სერვის-ცენტრის შენობა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერში აშენებული წყალმომარაგების სისტემის წყალმიმღების და გამწმენდი ნაგებობები. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარძეულში მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ჭანდარი, ძირკოკი) რეაბილიტირებული-მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემები. ქ. ბოლნისში რეაბილიტირებული „ყარაბულახის“ სათავე ნაგებობა და მიმდებარე სოფლებში (ტანძია, იწრია, რატევანი, ძეძვნარიანი, ძველი ქვეში) მოწყობილი წყალმომარაგების სისტემა. რეაბილიტირებული-მოწყობილი წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები. რეაბილიტირებული-აშენებული წყალმომარაგების და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები და გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემებზე დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია მუნიციპალიტეტებში და სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობა, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. მუნიციპალიტეტებში აბონენტთა გამრიცხველიანება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული წყალმომარაგების (გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და სხვა) და წყალარინების სისტემები, სოციალური პირობები. შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე. ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვემო ქართლის რეგიონში ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელები) მოწყობა და მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემის დანერგვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია ქვემო ქართლის რეგიონში ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) მოწყობა და აღჭურვა, რომელიც მოემსახურება ქვემო ქართლის 5 მუნიციპალიტეტს (წალკა, დმანისი, თეთრიწყარო, მარნეული, ბოლნისი) და განხორციელდება აღნიშნული მუნიციპალიტეტების აღჭურვა აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული 1 ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტი (ნაგავსაყრელი) და ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვილი მუნიციპალიტეტები. შემცირებული გარემოზე მავნე ზემოქმედება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა და საცხოვრებელი პირობები. მუნიციპალიტეტებში დანერგილი მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემა. მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტების (ნაგავსაყრელები) მოწყობა, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით და მოქმედი ძველი ნაგავსაყრელების დახურვა. მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემის დანერგვა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში. მუნიციპალიტეტების აღჭურვა აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტების (ნაგავსაყრელები) მოწყობა და აღჭურვა, მოქმედი ძველი ნაგავსაყრელების დახურვა. მუნიციპალიტეტების აღჭურვა აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით. ასევე, ქუჩების დასუფთავების სისტემის გაფართოება და გაუმჯობესება, ნარჩენების გადაზიდვის განახლებული სისტემის დანერგვა, კომპოსტირების საწარმოს მოწყობა და სეპარაციის საპილოტე პროექტის გაშვება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული 1 ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტი (ნაგავსაყრელი) და 3 ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური. დახურული არსებული 2 ნაგავსაყრელი. აღჭურვილი მუნიციპალიტეტები აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით. შემცირებული გარემოზე მავნე ზემოქმედება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა და საცხოვრებელი პირობები. მუნიციპალიტეტებში დანერგილი მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემა. თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) პროექტის პროგრამული კოდი 25 06 01 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 06 - ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-მშენებლობა, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული და ენერგოეფექტური ქ. თბილისის N43-ე და N165-ე საჯარო სკოლები. აშენებული და ენერგოეფექტური ქ. თბილისის N4-ე და N102-ე საჯარო სკოლები. ქ. თბილისის N62-ე, N67-ე, N76-ე და N89-ე საჯარო სკოლებზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია ქ. თბილისში 25 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული-აშენებული და ენერგოეფექტური ქ. თბილისის 25 საჯარო სკოლა. შემცირებული საჯარო სკოლების ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები. ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 06 01 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 06 - ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი სასწავლო გარემოს ხარისხის და ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. საჯარო სკოლების მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია 60-მდე საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია-მშენებლობა. დაწყებითი (მ.შ სკოლამდელი) და ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული-აშენებული 60-მდე საჯარო სკოლა. გაუმჯობესებული სასწავლო გარემო და ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა. შენობებში მწვანე ინვესტიციების პროექტი (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 25 06 01 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 06 - ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში არსებული საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განხორციელებული სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურებები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დეტალური ინფორმაცია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 100-მდე საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და მინიმუმ 20%-ით ენერგოეფექტურობის გაზრდა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული და ენერგოეფექტური 100-მდე საჯარო სკოლა. შემცირებული საჯარო სკოლების ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში გაუმჯობესებული სასწავლო გარემო. ენერგოეფექტურობის ღია პროგრამა (საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის პროგრამა) (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 25 06 01 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 06 - ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში არსებული საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განხორციელებული სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურებები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დეტალური ინფორმაცია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 100-მდე საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და მინიმუმ 20%-ით ენერგოეფექტურობის გაზრდა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული და ენერგოეფექტური 100-მდე საჯარო სკოლა. შემცირებული საჯარო სკოლების ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში გაუმჯობესებული სასწავლო გარემო. საქართველოს მთიან რეგიონებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება (E5P, NEFCO) პროექტის პროგრამული კოდი 25 06 01 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 06 - ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს მთიან რეგიონებში არსებული საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში დაწყებული სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია საქარველოს მთიან რეგიონებში 12 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს მთიან რეგიონებში რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული და ენერგოეფექტური 12 საჯარო სკოლა. შემცირებული საჯარო სკოლების ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში გაუმჯობესებული სასწავლო გარემო. ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში პროექტის პროგრამული კოდი 25 06 01 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 06 - ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში არსებული საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის და საჯარო სკოლებისთვის შესაბამისი საქონლის შეძენის მიზნით, მუნიციპალიტეტებზე მიზნობრივი ტრანსფერების ჩარიცხვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მუნიციპალიტეტებზე ჩარიცხული მიზნობრივი ტრანსფერები. დეტალური ინფორმაცია მუნიციპალიტეტებზე „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წლის განკარგულებით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერების ჩარიცხვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტებში რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში გაუმჯობესებული სასწავლო გარემო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 06 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 06 - ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა მშენებლობა და არსებულთა რეაბილიტაცია, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია მუნიციპალიტეტებში 330-მდე ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა და 555-მდე არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში აშენებული ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები და რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში გაუმჯობესებული სასწავლო გარემო. გენდერულად თანაბარი ხელმისაწვდომობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე და შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა. ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროექტის პროგრამული კოდი 25 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 07 - ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში ცენტრალური უბნების ურბანული განახლება, ტურისტულად მიმზიდველი სივრცეების შექმნა-განვითარება და სხვადასხვა შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაცია, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში დაწყებული სარეაბილიტაციო და ურბანული განახლების სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია მუნიციპალიტეტებში ცენტრალური უბნების ურბანული განახლება, ტურისტულად მიმზიდველი სივრცეების შექმნა-განვითარება და სხვადასხვა შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაცია, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა. ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა და გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. გაუმჯობესებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური გარემო. პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება პროექტის პროგრამული კოდი 26 02 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 26 02 - საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება პროგრამის განმახორციელებელი სპეციალური პენიტენციური სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი პენიტენციური სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით პატიმართა და ამ სისტემის თანამშრომელთა საჭიროებებზე მორგებული პენიტენციური ინფრასტრუქტურის შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებულია. დეტალური ინფორმაცია ქვეპროგრამის მიზანია პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2024-2027 წლებში აშენდება და იფუნქციონირებს 1 ახალი დაწესებულება, არსებულ დაწესებულებებს ჩაუტარდება რემონტი-რეკონსტრუქცია და აღიჭურვება შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი პატიმართა და თანამშრომელთა საჭიროებებზე მორგებული პენიტენციური ინფრასტრუქტურა შექმნილია. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა პროექტის პროგრამული კოდი 27 04 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 27 04 - სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამედიცინო და სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, რეაბილიტაცია, აღჭურვა და მათი ფუნქციონირების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ინფრასტრუქტურისა და აღჭურვის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებების მიერ ჯანდაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდების უზრუნველყოფა; რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები. სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა პროექტის პროგრამული კოდი 31 06 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი სოფლის მეურნეობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 31 06 - სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, პროექტირების, ზედამხედველობის, ექსპერტიზის ჩატარება; ოპერირებისთვის და რეაბილიტაციის პროცესისთვის განკუთვნილი ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება; დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება. დეტალური ინფორმაცია სოფელ თერგვისის და დიცის დამატებითი ფართობების წყალუზრუნველყოფისათვის „არბო-დიცის სატუმბო სადგურის გაძლიერება, სადაწნეო მილსადენის შეცვლა და თერგვისის გამანაწილებლის მოწყობა“ პროექტირება-მშენებლობის (Design-build) მეთოდით; ტაშისკარის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის გ-58, გ-59 და გ-60 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია „სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთების (პკ 38+36-დან პკ 74+25-მდე და პკ 117+81-დან პკ 177+54-მდე) და ძამის დიუკერის რეაბილიტაციის და პკ. 100+16-ზე, პკ. 135+25-ზე და პკ 264+28- ზე ავარიული წყალსაგდები კვანძების მოწყობა“ ; რუისის სატუმბო სადგურის ზედა რუს მაგისტრალური არხის მკვებავი ავარიული სადაწნეო მილსადენის მონაკვეთის რეაბილიტაცია (Design-build); ,ტაშისკარის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის პკ 119+80-დან პკ125+02 და პკ 168+50-დან პკ176+40 მონაკვეთების საპროექტო პარამეტრებში აღდგენა-რეაბილიტაცია“; ლამი მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და შტო N1-ის უბნებზე ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები; იაყუბლოს წყალსაცავის კაშხლის სადაწნეო ფერდის რეაბილიტაცია (III ეტაპი); ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთების (პკ 92+45-დან პკ 96+10-მდე, პკ 98+20-დან პკ 101+80-მდე და პკ 117+80-დან პკ 120+00-მდე; ) და პკ120+11-დან-პკ123+83 გალერიის რეაბილიტაცია (IV რიგი); მდინარე მტკვრიდან მკვებავი ქეშალოს სატუმბი სადგურის შენობის შეკეთება/რეაბილიტაციის, ტერიტორიის კეთილმოწყობა, კოროზირებული შემწოვი და გამშვები მილსადენების ახალი მილსადენებით შეცვლა; ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვემო მაგისტრალური არხის ორხევის მონაკვეთი პკ0+00-დან პკ 113+67-მდე რეაბილიტაცია; ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვემო მაგისტრალური არხის ( პკ113+75-დან პკ160+05,5) რეაბილიტაცია (I ეტაპი); ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვემო მაგისტრალური არხის (160+05,5 -დან პკ198+52-ჩათვლით) მონაკვეთის რეაბილიტაციის (II ეტაპი); ზემო ალაზნის გ-14 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია (სოფ. მატანი) პროექტირება-მშენებლობა (Design-build) სოფელ კონდოლის ტერიტორიაზე ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის გ-82 გამანაწილებლის დახურული მილსადენის რეაბილიტაცია; ნაურდლის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I რიგის გ-4 გამანაწილებლის (6კმ) და მეორე რიგის გ-4-5 და გ-4-6 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია; ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია პკ 396+21-დან პკ 633+27-მდე (III ეტაპი) I რიგი; ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია პკ 644+15-დან პკ 913+41მ დე (III ეტაპი) IIრიგი; მშენებლობით შეჩერებული „ლაკბეს" წყალსაცავში წყლის დარეგულირების და ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალურ არხში წყლის მიწოდების ღონისძიებების გაუმჯობესება; ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე არსებული სამთაწყაროს წყალსაგდების, ვეჯინის სწრაფმდენის, მასზე არსებული სარეგულაციო კვანძის (პკ319+30-დან-პკ327+63-მდე), კალაურის ავარიული წყალსაგდების და I რიგის გ-61 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია; სოფელ სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სისტემის I და II რიგის გამანაწილებელი ქსელის რეაბილიტაცია; დალის მთის წყალსაცავის კაშხლის გარე ელ. მომარაგების მოწყობა; ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის, მარცხენა მაგისტრალური არხის გ-41 გამანაწილებლის რეაბილიტაცი; ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის, მარცხენა მაგისტრალური არხის გ-42 გამანაწილებელის მონაკვეთის (პკ0+00÷პკ95+00) და მისი II რიგის გამანაწილებლები გ-1÷გ-12-ის ჩათვლით; ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის I რიგის გ-12-ის (პკ00+00-დან პკ20+00მდე; პკ36+00-დან პკ 73+31-მდე) და მისი II რიგის გ-12-1, გ-12-1', გ-12-2, გ-12-5 და გ-12-6 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია (I ეტაპი); ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის I რიგის გ-12-ის II რიგის გ-12-3, გ-12-4 და გ-12-4', გამანაწილებლების რეაბილიტაცია (II ეტაპი); ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის გ-9 გამანაწილებელის და მისი მეორე რიგის გ-9-1 და გ-9-6 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია" პროექტირება-მშენებლობა (Design-Build); ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის, მარცხენა მაგისტრალური არხის გ-22 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია ქვემო სამგორის სათავე ნაგებობის ზედა ბიეფის ტაფობის ნატანისგან წმენდა პროექტირება-მშენებლობა (Design-Build); ლაგოდეხის არხის ლოკალური სარწყავი სისტემის ბოლო მონაკვეთის (პკ10+62,96-დან პკ30+59-მდე) რეაბილიტაცია (III რიგი); სუფსის მასივის დამშრობი სისტემის N3 სატუმბი სადგურის და დამშრობი ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაციის“ პროექტირება-მშენებლობა„Design build“; ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქარიატას და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფ, სუფსაში სარეაბილიტაციო სატუმბო სადგურების გარე ელ. მომარაგების მოწყობა; რიონის მარცხენა სანაპიროს დამშრობი მასივის მთისძირა არხის პკ 75+50 -ზე ხიდის მოწყობა სოფელ გაღმა ქარიატის ადმინისტრაციულ ერთეულში განთავსებულია ქარიატის დამშრობი მასივის რეაბილიტაცია (397 ჰა) როექტირება-მშენებლობა„Design build“; სოფელ გაღმა ქარიატის ადმინისტრაციულ ერთეულში განთავსებული ქარიატის დამშრობი მასივის მდ. ციაზე დამბის მოწყობის პროექტირება-მშენებლობა (Design-Build)"; ქალაქ ხობში დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური საწყობის ტერიტორიაზე, ქალაქ გურჯაანში, კახეთის რეგიონალური საწყობის ტერიტორიაზე და ფონიჭალაში ცენტრალური საწყობის ტერიტორიებზე ღია სასაწყობე ტერიტორიის და შენობის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროექტის პროგრამული კოდი 32 07 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 07 - ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებული/რეაბილიტირებული/სხვადასხვა სახის ინვენტარით აღჭურვილია საჯარო სკოლები დეტალური ინფორმაცია დასრულდება - 3 და დაიწყება - 20 -მდე საჯარო სკოლის მშენებლობა; განხორციელდება: სრული რეაბილიტაცია - 170-მდე; სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 150 მდე; გამოთხოვნის შესაბამისად სხვადასხვა სახის ინვენტარით აღიჭურვება ზოგადსაგანმანათლებო დაწესებულებები პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განვითარებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროექტის პროგრამული კოდი 32 07 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 07 - ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მათ შორის, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის, გაზრდის მიზნით არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებული/რეაბილიტირებულია და სხვადასხვა ინვენტარით აღჭურვილია პროფესიული კოლეჯები დეტალური ინფორმაცია დასრულდება 3 და დაიწყება 2 პროფესიული კოლეჯის მშენებლობა; აშენდება 4 სახელოსნო; აღიჭურვება და განვითარდება ინფრასტრუქტურა 5 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განვითარებულია პროფესული საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროექტის პროგრამული კოდი 32 07 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 07 - ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებულია სამინისტროს სისტემაში შემავალი რიგი სსიპ-ები და ტერიტორიული ორგანოები დეტალური ინფორმაცია განხორციელდება 3-მდე საგანმანათლებლო რესურსცენტრის რეაბილიტაცია პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განვითარებულია სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროექტის პროგრამული კოდი 32 07 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 07 - ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების დაფინანსება ამ დაწესებულებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და მათი სხვადასხვა ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყსაყოფად. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაფინანსებულია უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებები ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით დეტალური ინფორმაცია სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით დაფინანსებულია 3 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებება; განხორციელდება 2 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დამხმარე შენობის მშენებლობა და 3 სამეცნიერო დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების განვითარებული ინფრასტრუქტურა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა პროექტის პროგრამული კოდი 33 06 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 33 06 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-განვითარება პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობის და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები. დეტალური ინფორმაცია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია (გაგრძელდება სვანური კოშკებისა და მაჩუბების რეაბილიტაცია, სოფელ იმირში, გადაჭრილი გორას არქეოლოგიური კომპლექსის რეაბილიტაცია, დაბა სურამში, ლესია უკრაინკას სახელობის მუზეუმ-ბიბლიოთეკის რეკონსტრუქციისა და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, სოფელ მარანში, ყოფილი კულტურის სახლის კეთილმოწყობა და რესტავრაცია-რეაბილიტაცია, ნოქალაქევში, პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის რეაბილიტაცია - ახალი მუზეუმის შენობის სამშენებლო სამუშაოები, გრაკლიანი გორის არქეოლოგია, დიდი შირაქის ველზე არსებული "დიდნაურის" სამაროვნის არქეოლოგია, სოფ. ზემო ახალშენის ნაქალაქარის არქეოლოგია და სხვა და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) პროექტის პროგრამული კოდი 56 13 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 56 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის ღონისძიებების გაუმჯობესება, თანამედროვე სისტემის დანერგვა, რაც ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში ევროკომისიის დირექტივების შესაბამისი სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწყობას; პროექტის ფარგლებში ბათუმის (ადლიის დასახლება) და ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და ექსპლუატაციისთვის არასათანადო ნაგავსაყრელების კონსერვაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განხორციელდება სანიტარული ნაგავსაყრელი პოლიგონის ექსპლოატაციისათვის საჭირო მობილური ტექნიკური მოწყობილობებით აღჭურვა; სანიტარული ნაგავსაყრელი პოლიგონის შესასვლელთან მოეწყობა პარკინგი 10 ავტომობილზე; განხორციელდება სანიტარული ნაგავსაყრელი პოლიგონის შიგა ტერიტორიის, მისასვლელი გზის და ბუფერულ ზონაში ხე-მცენარეების განაშენიანება; სანიტარული ნაგავსაყრელი პოლიგონის ტერიტორიაზე მოეწყობა კომპოსტირების უბანი; პოლიგონთან მისასვლელი საავტომობილო გზის ორივე მხარეს ლითონის ღობეების მოწყობა პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცეცხლაურში მოწყობილი და აღჭურვილი თანამედროვე სტანდარტების ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელი პოლიგონი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცეცხლაურში მუნიციპალური ნარჩენების მექანიკურ-ბიოლოგიური დამუშავების ობიექტის მოწყობა. თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 56 13 02 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 56 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ნარჩენების შემგროვებელი სატვირთო ავტომანქანების შეძენა ნაგავმზიდების არსებული ავტოპარკის გასაახლებლად; მყარი ნარჩენების არსებული გადამტვირთავი სადგურების მოდერნიზაცია; თბილისის ნაგავსაყრელის გამონაჟონის მართვის სისტემის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2024 წლის ბოლოსთვის ავტოპარკის განახლება; 2024 წელს ტენდერის გამოცხადება გადამტვირთი სადგურისა და თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე არსებული ნაჟური წყლების სისტემის რეაბილიტაციისთვის და გაფორმდება ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებთან. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მაღალი სტანდარტების ავტოპარკი, რომელიც მნიშნელოვნად შეამცირებს კომპანიის ხარჯებს, ასევე, რეაბილიტირებული გადამტვირთი სადგური რომელიც უზრუნველყოფს ნარჩენების გადმოტვირთვის პროცესის დაჩქარებას და გადამტვირთი კონტეინერების დატვირთვის ოპტიმიზაციას და ბოლოს, რეაბილიტირებული ნაჟური წყლების სისტემა, რომელიც შეამცირებს ნაგავსაყრელზე გამონაჟონის მართვასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 56 13 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 56 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი აჭარის დაბებსა და სოფლებში წყალმომარაგების, წყალარინების სისტემებისა და ჩაშვებული წყლის გაწმენდის გაუმჯობესება, განსაკუთრებით მომსახურების ხელმისაწვდომობის, მდგრადობისა და საიმედოობის მხრივ. ამგვარად, დაბებისა და სოფლის მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესდება, რაც ხელს შეუწყობს სიღარიბის დაძლევას. ასევე, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების უკეთესად დაცვას, აღნიშნული დადებით გავლენას მოახდენს მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობაზე, რეგიონის საინვესტიციო და ტურისტული მიმზიდველობის ამაღლებაზე, გარემოს დაცვისა და წყლის რესურსების შენარჩუნებზე. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულდება აჭარის ა.რ. ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფ. ზანკას (კურორტ გოდერძი)-ს წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური და გამანაწილებელი ქსელის მშენებლობა. დასრულდება კურორტ "გოდერძი"-ს მე-2 ეტაპის წყალმომარაგების სისტემების და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა (მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების დარჩენილი თანხა). 2024 წლის ბოლოსთვის პროექტის გათალისწინებით აქტიურ ფაზაში იქნება სამშენებლო სამუშაოები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ დაბებში (კერძოდ კი, დაბა ხულოში, დაბა შუახევში, დაბა ქედაში, ხელვაჩაურის რაიონის ზემო ერგე, ქვემო ერგე, ზედა ჯოჭო, ქვედა ჯოჭოს დასახლებაში და ქობულეთის რაიონის ოჩხამური-ცეცხლაური-ჯიხანჯურის დასახლებაში) წყალმომარაგებისა და წყალარინების ცენტრალიზებული სისტემების მოწყობა; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე (ხუთივე მუნიციპალიტეტის) არსებულ სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების დეცენტრალიზებული სისტემების მოწყობა, კერძოდ კი: ხულოს მუნიციპალიტეტში შემდეგი სოფლები: ქვემო ვაშლოვანი, ოქრუაშვილები, დუაძეები, განახლება, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, თხილაძირი, ძირკვაძეები, დიოკნისი, გურძაული, ძმაგულა; შუახევის მუნიციპალიტეტში შემდეგი სოფლები: გომარდული, წანკალაური, ღორექეთი, სხეფი, სხეფელა, თერნალი, ბარათაული, ბრილი, ზემო ხევი, ჭალა, წყაროთა, ვარჯანაული, ჟანივრი, კვიახიძეები, გოგაძეები, ტბეთი;ქედის მუნიციპალიტეტში შემდეგი სოფლები: ტიბეთა, ვაიო, ზედა აქუცა, ქვედა აქუცა, მილისი, უჩხითი, ქოსოფელი; ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შემდეგი სოფლები: კირნათი, კობალეთი; ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემდეგი სოფლები: მუხაესტატეს მეურნეობის დასახლება, ქვედა კვირიკე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე წყალმომარაგებისა და წყალარინების თანამედროვე სისტემების დანერგვა; მუნიციპალური კომუნალური (წყალმომარაგების) საწარმოების განვითარება, კერძოდ : წყლის და წყალარინების სერვისების გაძლიერება, ზოგად-ტექნიკური და კომერციული მართვის გაუმჯობესება, სამუშაო ბაზის, აღჭურვილობის და პერსონალის გაუმჯობესება, კომუნალური საწარმოს მენეჯმენტის კონცეფციის გაუმჯობესება (აქტივების მართვა, ექსპლოატაცია-უზრუნველყოფის მართვა, მომხმარებელზე ორიენტირება და სხვა), ტარიფის და ბილინგის შემოღება, სტრუქტურირებული კომუნალური საწარმოს დახმარების მოცულობის გაზრდა არაცენტრალიზებული სისტემების მომხმარებლებისთვის, მომხმარებელთა ჯგუფებისთვის (თემებისთვის) გაფართოება; საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 56 13 04 01 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 56 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქალაქ თბილისში ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და სერვისების განვითარებას მიზნით საპროექტო, საკონსულტაციო, სარეაბილიტაციო სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შემუშავებული მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმა; შემუშავებული ვერის პარკის დეტალური დიზაინი; ქალაქ თბილისის სატრანსპორტო მონაცემების განახლებული სისტემა; სუპერბლოკების დეტალური დიზაინის პროექტი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაფართოვდება სარეაბილიტაციო არეალი და მივიღებთ უფრო მეტ რეაბილიტირებულ, კეთილმოწყობილ, ადაპტირებულ სივრცეს ტურისტებისთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროექტი თანაბარი განვითარებისთვის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 56 13 04 01 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 56 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქალაქ თბილისში ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და სერვისების განვითარებას მიზნით სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ახალი შუქნიშნების შეძენა დედაქალაქისთვის, დიღმის ჭალების მშენებლობის პროცედურების დაწყება; თბილისის მეტროსადგურის იერსახის გაუმჯობესების პროექტის გაფორმება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაფართოვდება სარეაბილიტაციო არეალი და მივიღებთ უფრო მეტ რეაბილიტირებულ, კეთილმოწყობილ, დაპტირებულ სივრცეს ტურისტებისთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 56 13 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 56 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ურბანული ტრანსპორტის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება. კერძოდ, გონიერი სატრანსპორტო სისტემის (Intelligent Transport System (ITS) და თბილისის სატრანზიტო დერეფნების (Tbilisi Bus Transit (TBT) და მათ შორის ველო ინფრასტრუქტურის განვითარება. გონიერი სატრანსპორტო სისტემის (Intelligent Transport System (ITS) კომპონენტებია: საგზაო მოძრაობის მენეჯმენტი; საზოგადოებირვი ტრანსპორტი; უსაფრთხოება/ინციდენტებზე რეაგირება; პარკინგის მენეჯმენტი; მართლწესრიგი; საინფორმაციო კომპონენტი;. დაგეგმილი საავტობუსე დერეფნების (Tbilisi Bus Transit (TBT)) კომპონენტებია: მწვანე დერეფნების შექმნა და საავტობუსე დერეფნების განვითრება, მათ შორის პარალელურად ველო ინფრასტრუქტურის განვითარება ქალაქის მასშტაბით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ოქტომბრიდან მაისი-ივნისის თვემდე დაიწყება დეტალური დიზაინის შედგენის ეტაპი და მზადება შესყიდვებისთვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მავნე აირების ემისიების შემცირება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის დროის შემცირება საგზაო უსაფრთხოების ამაღლება ფეხით მოსიარულეთა კომფორტის ზრდა პროექტით გათვალისწინებულ არეალებში საგზაო მეთვალყურეობის სისტემის გაფართოება საავტომობილო გზებზე ავტობუსის პრიორიტეტის უზრუნველყოფის სისტემა დინამიური საინფორმაციო სისტემები საავტომობილე ნაკადების მართვის ავტომატიზირებული სისტემის ერთიანი პლატფორმის შექმნა ველო ინფრასტუქტურის დაფარვის ქსელის გაფართოება "მწვანე დერეფნების" ქსელის გაფართოება, რაც გულისხმობს არსებული სამანქანო გზებზე დახაზვის შეცვლას და საფეხმავლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 56 13 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 56 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანია ქ. ბათუმის მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის ამაღლება თანაბარი განვითარების, მაღალი ხარისხის სერვისების მიწოდების, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების, მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის გზით. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება: ადლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის გაფართოება; ა და ბ სატუმბი სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; აეროპორტის, ინდუსტრიული და კახაბრის დასახლებების წყალარინება; ინჯალოს წყლის სამარაგე რეზერვუარის, წყალსადენის და სასმელი წყლის მკვებავი ხაზის მშენებლობა; მეჯინისწყლის ჭაბურღილების წარმადობის გაზრდა; ჩაქვის წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია ჩაქვის გადამცემი მაგისტრალური წყალსადენის რეაბილიტაცია; ხელვაჩაურის და აეროპორტის წყალმომარაგების ქსელის მშენებლობა პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტით გათვალისწინებული ობიექტების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოსამზადებელი აქტივობები მიმდინარეობს შეუფერხებლად პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქალაქის შემოერთებული ტერიტორის მოსახლეობისათვის უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული მაღალი სანიტარიულ-ჰიგიენური სტარდარტების წყალმომარაგება და წყალარინება.